TALLER 6

Sprint Review, Retrospective y Liberaci?n Segura
en Continuous Deployment

Caso aplicado: ?Pagos Express ya est? en main, pero nadie se atreve a activarlo?

Material hands-on para el repositorio Miweb ? Nivel profesional ? Duraci?n sugerida: 3 h

| Dato | Aplicaci?n al caso |
| --- | --- |
| Pipeline | CI + Docker/GHCR + auto-deploy a Render; health check en /healthz. |
| Feature Toggle | pagos-express-v1; OFF al inicio. ConfigCat o fallback local para simulaci?n. |
| Situaci?n | 4 integraciones a main; rama de 4 d?as por test flaky; rollback manual de 11 min. |
| Riesgo principal | No existen m?tricas de conversi?n ni error de pagos para decidir el rollout. |
| Decisi?n de salida | No activar 20% todav?a: primero instrumentar, validar rollback y hacer canary controlado. |

# Objetivo del taller

Adaptar las ceremonias al ritmo de despliegues continuos y practicar una liberaci?n segura de ?Pagos Express? usando el pipeline real, ConfigCat y Render. El resultado no es ?activar porque el c?digo est? en main?, sino tomar una decisi?n reversible basada en evidencia.

## Resultados esperados

Formato de Sprint Review probado con foco en valor observable.

Retrospective enfocada en flujo, CI/CD, TBD y deuda de toggles.

Estrategia de rollout documentada para pagos-express-v1.

M?tricas m?nimas y criterios expl?citos de ON, pausa y rollback.

Prompts de Miro listos para construir los tableros durante la sesi?n.

# 1. Preparaci?n y contexto del caso

Leer el caso en voz alta y confirmar que todos distinguen tres estados: c?digo integrado, despliegue realizado y funcionalidad liberada. En este taller, ?Pagos Express? est? integrado y desplegado, pero no est? disponible para usuarios.

| Hecho | Implicaci?n para la decisi?n |
| --- | --- |
| El PO solicita 20% este viernes por una campa?a. | Presi?n comercial alta; no reemplaza evidencia operativa. |
| El ?ltimo deploy fall? health check durante 11 min y requiri? rollback manual. | Debe probarse el rollback y acordarse un l?mite de abortar. |
| Tres toggles antiguos superan 45 d?as. | Existe deuda de configuraci?n y riesgo de confusi?n. |
| Solo hubo 4 integraciones a main en el sprint. | El flujo TBD no est? alcanzando integraci?n diaria. |
| Una rama vivi? 4 d?as por un test flaky. | El CI rojo est? generando inventario y trabajo oculto. |
| No hay conversi?n ni errores de pago observables. | No es posible evaluar valor ni seguridad del canary. |
| Negocio ya comunic? que est? listo. | Hay riesgo de expectativa p?blica sin disponibilidad real. |

Regla de decisi?n del taller: no se aprueba el 20% mientras no existan m?tricas m?nimas, rollback verificable y un responsable de observaci?n. Se puede acordar una preparaci?n inmediata y un canary posterior, pero no confundir ?listo en main? con ?listo para liberar?.

## Mapa del c?digo actual

| Superficie | Uso durante el taller |
| --- | --- |
| configcat_service.py | Servicio ConfigCat con fallback local; permite consultar flags por usuario y simular ausencia de SDK/key. |
| server.py | Endpoint /api/flags/<flag_key> y /healthz; base para comprobar flag y salud del servicio. |
| feature_flags.py | Ejemplo de rollout determinista 0/10/100%; usar como referencia para cohortes. |
| .github/workflows/ci.yaml | Evidencia de CI; revisar fallas, tiempo y pol?tica de bloqueo si est? rojo. |
| render.yaml / Dockerfile | Evidencia de auto-deploy y artefacto desplegable en Render. |
| PLAYBOOK_DOD.md | Checklist de DoD, toggles OFF por defecto y rollback; actualizar despu?s del taller. |

Adaptaci?n t?cnica: el repositorio contiene dark_mode_enabled y nueva-funcionalidad-x como overrides locales, pero no una pantalla de pagos. Para la simulaci?n, usar la clave pagos-express-v1 en ConfigCat y consultar /api/flags/pagos-express-v1. Si no hay configuraci?n real, el fallback debe mantenerla OFF; la demo visual de pagos se puede representar con una respuesta mock o prototipo aprobado, sin afirmar que existe una funcionalidad productiva que el c?digo a?n no implementa.

# 2. Agenda facilitada (3 horas)

| Tiempo | Actividad | Salida |
| --- | --- | --- |
| 10 min | Apertura y pregunta de arranque | Diferencia entre deploy y release; tablero iniciado. |
| 35 min | Preparaci?n del Sprint Review | 2-3 incrementos, evidencia y roles definidos. |
| 35 min | Simulaci?n de Review | Feedback del PO y formato acordado. |
| 10 min | Pausa | ? |
| 40 min | Retrospective del flujo | Datos de CI/CD, TBD y deuda de toggles visibles. |
| 35 min | Liberaci?n segura de Pagos Express | Plan, m?tricas, gates y rollback. |
| 15 min | Actualizaci?n del Playbook y cierre | Acciones asignadas y frase final por persona. |

# 3. Sprint Review adaptado a Continuous Deployment

La Review no espera a que ?termine el sprint? para descubrir valor. Muestra lo que ya est? en producci?n, lo que est? desplegado detr?s de toggle y lo que todav?a no debe activarse. El caso Pagos Express debe presentarse con honestidad operacional.

## Formato obligatorio por incremento (m?ximo 5 min)

Problema de usuario: ?qu? fricci?n de pago resuelve?

Estado exacto: integrado en main, desplegado en Render, toggle OFF/ON y audiencia.

Demo: activar/desactivar pagos-express-v1 sin mezclar cambios no relacionados.

Evidencia: health check, CI, deploy, errores y, cuando exista, conversi?n.

Pregunta al PO/stakeholder: ??Esto genera el valor esperado y qu? evidencia falta para ampliarlo??

Decisi?n: mantener OFF, canary, ampliar o rollback; siempre con responsable y fecha.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Developer | Demuestra el flujo y el comportamiento ON/OFF; no oculta limitaciones del prototipo. |
| PO | Conecta la demo con el problema y decide qu? feedback de negocio importa. |
| Facilitador | Controla tiempo, distingue deploy/release y registra decisiones. |
| Observadores | Anotan preguntas, evidencia faltante y mejoras del formato. |

PROMPT PARA MIRO ? Tablero de Sprint Review
Crea un tablero titulado ?Sprint Review CD ? Pagos Express?. Incluye tres carriles: (1) Integrado en main, (2) Desplegado en Render, (3) Liberado por audiencia. Agrega una tarjeta grande para ?pagos-express-v1? con los campos: problema de usuario, estado del toggle, audiencia, evidencia disponible, riesgo, pregunta al PO y decisi?n. A?ade una l?nea de tiempo que muestre commit ? CI ? Render ? ConfigCat ? usuario. Usa azul para evidencia, amarillo para preguntas y rojo para bloqueos. No inventes m?tricas: marca ?faltante? donde no exista.

# 4. Sprint Retrospective orientada al flujo

La Retro debe inspeccionar por qu? el valor no est? llegando con confianza, no solo c?mo se sinti? el equipo. Los datos del caso son el punto de partida y deben validarse contra CI, GitHub, Render y ConfigCat.

| Foco | Preguntas para Pagos Express | Dato a capturar |
| --- | --- | --- |
| Salud del pipeline | ?Cu?ntos fallos? ?Qu? ocurri? en los 11 min? ?El rollback fue repetible? | Runs rojos/verdes, duraci?n CI, duraci?n deploy, incidentes. |
| Disciplina TBD | ?Por qu? solo 4 integraciones? ?Qu? permiti? una rama de 4 d?as? | Integraciones a main, edad m?xima de ramas, causa del flaky test. |
| Feature Toggles | ?Por qu? hay 3 toggles con m?s de 45 d?as? ?Qui?n los retira? | Edad, owner, fecha de expiraci?n, estado y criterio de retiro. |
| Flujo de valor | ?Qu? falta para demostrar valor y seguridad? | Lead time, conversi?n, error de pagos, feedback del usuario. |

## Din?mica Miro: cuatro columnas y tres acciones

?? Funcion?: auto-deploy, fallback, pruebas o rollback que s? ayudaron.

?? Fricci?n: CI flaky, falta de m?tricas, revisi?n tard?a o configuraci?n manual.

?? Rompi? el flujo / gener? miedo: health check fallido, rollback manual, presi?n comercial sin evidencia.

?? Acciones: m?ximo 3, cada una con due?o, fecha, se?al de ?xito y relaci?n con DoD.

PROMPT PARA MIRO ? Retrospective de flujo
Construye un tablero Miro para el caso ?Pagos Express?. Usa cuatro columnas: ?? Funcion?, ?? Fricci?n, ?? Rompi? el flujo o gener? miedo, ?? Acciones de mejora. Pre-carga estas tarjetas de datos: ?4 integraciones a main?, ?rama de 4 d?as por test flaky?, ?health check fall? 11 min?, ?rollback manual?, ?3 toggles >45 d?as?, ?sin conversi?n ni error de pagos?, ?presi?n por activar 20%?. Pide al equipo agrupar causas, no s?ntomas. Al final permite elegir solo 3 acciones y exige en cada tarjeta: due?o, fecha l?mite, m?trica de ?xito y si requiere cambio al DoD.

# 5. Liberaci?n segura de Pagos Express

La liberaci?n propuesta es progresiva, observable y reversible. El equipo no debe aceptar una activaci?n global basada ?nicamente en la campa?a.

## Decisi?n recomendada para el caso

| Fase | Audiencia | Gate de entrada | Observaci?n / salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Preparar | 100% OFF | Instrumentar conversi?n, error de pago y eventos; asignar owner. | No liberar hasta que los eventos sean visibles. |
| 1. Interno | Equipo / usuarios de prueba | /healthz 200, CI verde, smoke test ON/OFF y rollback probado. | 30-60 min; detener ante error cr?tico o health check fallido. |
| 2. Canary | 5% o cohorte interna equivalente | M?tricas basales comparables y soporte avisado. | 24 h; ampliar solo si error y conversi?n cumplen umbrales. |
| 3. Ampliaci?n | 20% | Sin regresi?n sostenida, sin incidentes cr?ticos, owner disponible. | 24-48 h; revisi?n diaria y decisi?n registrada. |
| 4. GA | 100% | Dos observaciones consecutivas sanas y toggle con fecha de retiro. | Retirar toggle en ticket separado tras estabilizaci?n. |

## M?tricas y criterios de decisi?n

| M?trica m?nima | C?mo usarla | Criterio provisional |
| --- | --- | --- |
| Conversi?n de checkout | Comparar cohorte ON contra baseline/OFF. | No ampliar si cae m?s de 5% relativo sin explicaci?n. |
| Error de pago | Contar errores por intento y por proveedor. | Rollback si supera baseline en 2 puntos porcentuales o aparece error cr?tico. |
| ?xito de transacci?n | Confirmar pago completado y no solo click. | Debe mantenerse al menos en baseline. |
| Health check / disponibilidad | Consultar /healthz y revisar deploy. | Pausa inmediata ante health check rojo o degradaci?n sostenida. |
| Soporte / feedback | Registrar tickets y reclamos por cohorte. | Rollback si hay patr?n severo no mitigable. |

Los umbrales anteriores son una propuesta de trabajo para la simulaci?n. El PO, el responsable t?cnico y el due?o operativo deben confirmarlos antes del canary y dejar el valor final en ConfigCat/Playbook.

PROMPT PARA MIRO ? Plan de rollout y rollback
Crea un diagrama Miro titulado ?Pagos Express ? Liberaci?n segura?. Representa cinco etapas horizontales: OFF ? Interno ? 5% canary ? 20% ? 100% GA. En cada etapa muestra audiencia, owner, m?tricas, duraci?n y criterio de salida. A?ade dos caminos rojos de rollback: (a) error de pago o health check, volver al porcentaje anterior y abrir incidente; (b) m?tricas faltantes, pausar el rollout y volver a OFF. Incluye una leyenda: verde = avanzar, amarillo = observar, rojo = rollback. A?ade una tarjeta de decisi?n que diga ?No activar 20% sin m?tricas y rollback probado?.

# 6. Ejercicio pr?ctico en vivo

Verificar CI y el ?ltimo incidente: identificar el run fallido, duraci?n y causa del health check.

Confirmar que Render responde 200 en /healthz y registrar hora, versi?n y URL.

Consultar el flag: GET /api/flags/pagos-express-v1?userId=review-interno. Debe iniciar OFF.

Configurar o simular pagos-express-v1 en ConfigCat para una cohorte interna. Si no hay SDK/key, documentar que se est? usando fallback local y no presentarlo como rollout real.

Ejecutar smoke test ON/OFF y guardar evidencia (captura, URL, hora, resultado).

Definir observaci?n de 24-48 h: due?o, frecuencia, dashboard/fuente, umbrales y canal de escalamiento.

Tomar una decisi?n expl?cita: avanzar, pausar o rollback. Registrar el motivo en la tarjeta de Miro.

## Checklist t?cnico de la demo

| Verificaci?n | Resultado |
| --- | --- |
| CI verde y sin test flaky bloqueante | ? |
| /healthz responde 200 en Render | ? |
| pagos-express-v1 inicia OFF | ? |
| Cohorte y porcentaje definidos | ? |
| Conversi?n y error de pago visibles | ? |
| Rollback probado o simulado | ? |
| Owner de observaci?n asignado | ? |
| Fecha de expiraci?n/retiro del toggle registrada | ? |

# 7. Actualizaci?n del Scrum + TBD Playbook

Agregar estas pol?ticas al playbook existente, manteniendo el checklist de Fase 1 como cerrado pero incorporando controles de operaci?n continua.

| Secci?n nueva | Texto acordado |
| --- | --- |
| Sprint Review en CD | Cada incremento se revisa por valor, estado de despliegue, audiencia del toggle, evidencia y decisi?n de rollout; no se presenta ?listo? sin distinguir integrado, desplegado y liberado. |
| Retrospective de flujo | Cada Retro revisa CI/deploy/rollback, integraciones a main, edad de ramas, deuda de toggles, lead time y llegada de valor a usuarios. |
| Liberaci?n segura | Todo toggle nuevo inicia OFF, tiene owner, m?trica, audiencia, criterio de avance, rollback y fecha de retiro. |
| Bloqueo por CI | Con CI rojo se detiene la adici?n de nuevas features hasta restaurar verde o aprobar una excepci?n documentada. |
| Deuda de toggles | Todo toggle con m?s de 30 d?as requiere decisi?n; m?s de 45 d?as genera acci?n prioritaria de limpieza. |

## Acciones acordadas para este caso

| # | Acci?n | Due?o | Fecha | ?xito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumentar conversi?n y errores de pago antes del canary. | ________ | ________ | Dashboard/eventos visibles y baseline registrado. |
| 2 | Corregir el test flaky y validar rollback autom?tico/manual repetible. | ________ | ________ | CI verde; rollback ensayado en menos del l?mite acordado. |
| 3 | Auditar los 3 toggles >45 d?as y asignar retiro. | ________ | ________ | Owner y fecha de retiro para cada toggle. |

PROMPT PARA MIRO ? Canvas de acuerdos finales
Crea una ?ltima secci?n Miro titulada ?Acuerdos operativos desde hoy?. Usa tarjetas con los campos: pol?tica, por qu?, owner, primera fecha de aplicaci?n y evidencia. Incluye tres tarjetas obligatorias: ?Review demuestra valor en producci?n o activable?, ?Retro revisa flujo y pipeline?, ?Todo toggle tiene m?trica, rollback y fecha de retiro?. A?ade una zona de parking lot para decisiones que no entren en las 3 acciones.

# 8. Cierre y ronda final

Cada participante completa la frase: ?En nuestro pr?ximo Review y Retro cambiaremos ________, porque ________.? El facilitador lee las tres acciones, confirma due?os y verifica que la decisi?n sobre Pagos Express no quede impl?cita.

Criterio de finalizaci?n del taller: el equipo puede explicar qu? est? en main, qu? est? desplegado, qu? est? liberado, qu? m?trica observa, qui?n puede hacer rollback y qu? deuda debe retirarse.

# Anexo A ? Guion breve del facilitador

??Qu? problema de usuario estamos resolviendo y qu? evidencia tenemos??

??El toggle est? OFF, en canary o activo para todos? Mu?strenlo, no lo supongan.?

??Qu? nos har?a detener el rollout en los pr?ximos 10 minutos??

??Qui?n observa las m?tricas durante las pr?ximas 24-48 horas??

??Qu? acci?n concreta evita repetir el rollback manual de 11 minutos??

# Anexo B ? Evidencias a conservar

URL y captura de /healthz en Render.

Run de CI y causa documentada del test flaky.

Configuraci?n/segmento de ConfigCat para pagos-express-v1.

Resultado del smoke test OFF/ON.

Tablero Miro exportado o enlace.

Decisi?n de rollout, umbrales, owner y plan de rollback.

Actualizaci?n del PLAYBOOK_DOD.md.